BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Nội dung đề tài

Đề tài tập trung xây dựng hệ thống dự đoán lưu lượng và điều khiển lưu lượng chủ động trong mạng dựa trên Software-Defined Networking (SDN), Federated Learning (FL) và Reinforcement Learning (RL). FL sử dụng mô hình LSTM để dự đoán mức sử dụng liên kết từ dữ liệu phân tán tại các miền mạng (Domain), với thuật toán FedAdam để tổng hợp mô hình toàn cục. Tác tử PPO kết hợp kết quả dự đoán với trạng thái mạng hiện tại để lựa chọn tuyến truyền trong tập K-Shortest Paths, sau đó chuyển quyết định đến SDN Controller để thực thi thông qua OpenFlow nhằm hạn chế tắc nghẽn và cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên mạng.

2. Các nội dung đã thực hiện

2.1. Xây dựng mô hình mô phỏng mạng

Đã xây dựng mô hình topo NSFNET gồm 14 router và 21 liên kết hai chiều, tương ứng với 42 liên kết có hướng. Trong mô hình hiện tại, mỗi liên kết được thiết lập băng thông 10 Mbps và độ trễ vật lý từ 2–10 ms. Topo được chia thành ba miền mạng (Domain A, Domain B và Domain C); mỗi miền đóng vai trò một FL Client, sử dụng dữ liệu lưu lượng cục bộ để huấn luyện mô hình. Đây là các thông số của môi trường mô phỏng hiện tại và sẽ được kiểm tra, hiệu chỉnh trong quá trình tích hợp Mininet/Open vSwitch.

Hiện tại mô hình mạng đang được triển khai dưới dạng môi trường Gymnasium bằng Python thuần. Các thông số như lưu lượng, độ trễ và mất gói được mô phỏng bằng các công thức toán học trong môi trường thay vì chạy trực tiếp trên Mininet hoặc hạ tầng Azure.

2.2. Xây dựng dữ liệu lưu lượng mạng

Đã xây dựng chương trình sinh dữ liệu lưu lượng tổng hợp bằng Gravity Model để kiểm thử pipeline ban đầu, với khoảng thời gian mô phỏng 4 tuần và chu kỳ 5 phút, bao gồm các trạng thái lưu lượng cao điểm và thấp điểm. Theo đề cương, bộ dữ liệu GEANT được định hướng sử dụng cho huấn luyện mô hình dự đoán, còn Abilene được sử dụng để đánh giá khả năng tổng quát hóa. Vì vậy, dữ liệu tổng hợp hiện tại được xem là dữ liệu phục vụ phát triển và kiểm thử ban đầu, chưa thay thế hai bộ dữ liệu mục tiêu này.

Sau đó, dữ liệu được tiền xử lý bằng OSPF để xác định mức tải trên các liên kết mạng. Dữ liệu được chia thành các cửa sổ thời gian gồm 12 bước quá khứ để dự đoán 3 bước trong tương lai và được phân chia theo 3 miền mạng phục vụ quá trình Federated Learning.

2.3. Xây dựng mô hình Federated Learning

Đã triển khai mô hình LSTM để dự đoán lưu lượng mạng. Mỗi miền mạng sử dụng dữ liệu cục bộ để huấn luyện mô hình riêng và không cần chia sẻ dữ liệu gốc.

Các mô hình cục bộ được tổng hợp tại FL Server. Theo định hướng trong đề cương, thuật toán tổng hợp được sử dụng là FedAdam để tạo mô hình toàn cục. Mô hình sau khi huấn luyện được lưu tại:

models/fl_global_model.pt

Mô hình LSTM được thiết kế tương đối nhẹ với khoảng 37.000 tham số, phù hợp với mục tiêu thử nghiệm trên máy tính cá nhân.

2.4. Xây dựng môi trường Reinforcement Learning

Đã xây dựng môi trường Gymnasium để phát triển và kiểm thử bài toán Traffic Engineering trước khi tích hợp với mạng SDN. Trạng thái môi trường gồm 104 giá trị: mức sử dụng hiện tại của 42 liên kết, mức sử dụng dự đoán của 42 liên kết và nhu cầu lưu lượng của 20 cặp nguồn–đích lớn nhất. Cấu trúc trạng thái này bám theo thiết kế trong đề cương.

Đối với không gian hành động, tác tử PPO điều khiển 20 cặp nguồn–đích có nhu cầu lưu lượng lớn nhất. Với mỗi cặp, hệ thống chuẩn bị K = 3 đường đi không lặp vòng bằng thuật toán Yen; PPO lựa chọn một trong ba tuyến ứng viên. Các luồng còn lại tiếp tục sử dụng định tuyến mặc định. Đây là cách giới hạn không gian hành động để phù hợp với môi trường thử nghiệm.

2.5. Xây dựng hàm đánh giá môi trường

Đã xây dựng hàm step() để mô phỏng trạng thái mạng sau mỗi quyết định định tuyến. Môi trường thực hiện tính toán mức tải trên các liên kết, độ trễ, tỷ lệ mất gói và giá trị Reward.

Hàm Reward được xây dựng dựa trên mức quá tải liên kết, độ trễ, tỷ lệ mất gói và mức độ thay đổi đường đi nhằm khuyến khích tác nhân PPO lựa chọn phương án định tuyến ổn định và hạn chế nghẽn mạng.

2.6. Xây dựng pipeline thực nghiệm

Đã xây dựng pipeline gồm các bước:

Generate Traffic Matrix → Preprocess → Federated Learning → Reinforcement Learning → Evaluation

Các script chính gồm chương trình sinh dữ liệu, tiền xử lý, huấn luyện FL, huấn luyện PPO và đánh giá kết quả. Sau khi huấn luyện, hệ thống lưu mô hình FL tại models/fl_global_model.pt và mô hình PPO tại models/ppo_agent.zip.

Ngoài ra, hệ thống đã có chương trình đánh giá ban đầu và so sánh phương pháp đề xuất với OSPF trên các kịch bản lưu lượng bình thường, tăng tải đều, tăng đột biến và sự cố đứt liên kết. Kết quả được lưu dưới dạng CSV và biểu đồ để phục vụ phân tích. Kịch bản flash crowd hiện có trong bộ kiểm thử mở rộng, nhưng không thuộc bốn kịch bản chính được nêu trong đề cương.

3. Kết quả đạt được

Đến thời điểm hiện tại, hệ thống đã hoàn thành phần mô phỏng ban đầu và xây dựng pipeline chính ở mức thử nghiệm, bao gồm:

- Xây dựng topo NSFNET và mô hình hóa các liên kết mạng.

- Sinh và tiền xử lý dữ liệu lưu lượng mạng.

- Xây dựng mô hình LSTM dự đoán lưu lượng.

- Xây dựng quy trình Federated Learning giữa 3 miền mạng.

- Xây dựng môi trường Gymnasium mô phỏng bài toán Traffic Engineering.

- Xây dựng tác nhân PPO cho bài toán định tuyến chủ động.

- Kết nối kết quả dự đoán của FL với môi trường RL.

- Xây dựng chương trình đánh giá và so sánh với OSPF.

- Sinh các file CSV và biểu đồ phục vụ đánh giá thực nghiệm.

Hệ thống hiện có thể chạy pipeline thử nghiệm bằng script run_full_pipeline.py, tự động thực hiện các bước từ sinh dữ liệu tổng hợp, tiền xử lý, huấn luyện FL, huấn luyện PPO đến đánh giá. Quy trình này chưa đồng nghĩa với việc hệ thống SDN đã được triển khai hoàn chỉnh trên Mininet.

4. Công việc đang thực hiện

Hiện tại, công việc tập trung vào hoàn thiện đánh giá thực nghiệm và kiểm tra tính ổn định của mô hình trên các kịch bản mạng khác nhau. Song song đó, cần tích hợp môi trường SDN mô phỏng bằng Mininet với Open vSwitch và SDN Controller theo đề cương. Môi trường Gymnasium hiện tại được dùng để phát triển và kiểm thử thuật toán, không thay thế mục tiêu tích hợp SDN.

Bên cạnh đó, cần tổng hợp kết quả thành bảng và biểu đồ. Các chỉ số đánh giá theo đề cương gồm MAE, RMSE và MAPE cho dự đoán lưu lượng; MLU, Throughput, End-to-End Delay và Packet Loss Ratio cho Traffic Engineering; cùng Routing Decision Time để đánh giá thời gian ra quyết định của PPO. Kết quả của phương pháp đề xuất sẽ được so sánh với OSPF.

5. Công việc dự kiến tiếp theo

Trong giai đoạn tiếp theo, các công việc dự kiến gồm:

- Hoàn thiện và kiểm thử mô hình FL-LSTM.

- Hoàn thiện quá trình huấn luyện và đánh giá PPO.

- Thực hiện đầy đủ các kịch bản lưu lượng và sự cố mạng.

- Kiểm tra, hiệu chỉnh các tham số của mô hình.

- Hoàn thiện phần mô phỏng mạng bằng Mininet/Open vSwitch.

- Thu thập và tổng hợp kết quả thực nghiệm.

- So sánh phương pháp FL + RL với OSPF.

- Phân tích kết quả và hoàn thiện báo cáo khóa luận.

Mã nguồn code: https://github.com/Ragingsnake/ryu-fl-rl-traffic-controller